# Sprint Backlog

Fecha: 16/09/2025

Autor:Aguila Barrientos, Apaza Aguirre, Condori Mamani, Garcia Huallpa

Versión: 1.0

# 1. Introducción

Este documento detalla el Sprint Backlog para el equipo de desarrollo del proyecto Invernadero Automatizado con Arduino en la comunidad de Chihuaco. Se desglosan todas las historias de usuario seleccionadas del backlog del producto, sus tareas específicas, la estimación de esfuerzo en horas y el responsable asignado

# 2. Criterios de Estimación de Esfuerzo

Para estimar el esfuerzo de cada tarea, se utiliza la técnica de Planning Poker, donde el equipo discute cada tarea y asigna una cantidad de horas basada en la complejidad técnica, dependencias con otras tareas, experiencia previa y posibles riesgos. Cada tarea se estima en consenso utilizando la escala de horas-persona.

# 3. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint

Sprint 1

## Historia de Usuario 1.1: Visualización en tiempo real

Descripción:  Como agricultor, quiero ver en pantalla la humedad del suelo en tiempo real, para tomar decisiones inmediatas sobre el riego.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Investigar y adquirir sensores de humedad (suelo, ambiente), temperatura y luz. (Fase 1: Investigación) | Pool | 4 | Pendiente |
| 1.1.2 | Diseñar la interfaz de usuario LCD y la visualización de datos. (Fase 2: Tinkercad) | Victor | 6 | Pendiente |
| 1.1.3 | Programar la lectura y visualización de todos los sensores (Temp, Hum, Luz) en el LCD (Código Maestro). (Fase 2: Tinkercad) | Cristian | 5 | Pendiente |
| 1.1.4 | Programar la lógica de control principal (Maestro) que usa las lecturas para enviar TODOS los comandos Serial a los actuadores. (Fase 2: Tinkercad) | Erick | 6 | Pendiente |
| 1.1.5 | Realizar la prueba de integración de sensores y lógica en el prototipo de Tinkercad. (Fase 2: Tinkercad) | Victor | 4 | Pendiente |

## Historia de Usuario 1.2: Registro histórico

Descripción: Como agricultor, quiero que el sistema guarde un historial de humedad, para analizar el comportamiento del suelo

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Implementar la lógica de registro de datos (humedad y temperatura) en Serial/memoria. (Fase 3: Código Avanzado) | Pool | 8 | Pendiente |
| 1.2.2 | Diseñar el formato de almacenamiento de los datos (e.g., Serial Monitor/SD card logic). | Erick | 5 | Pendiente |

## Historia de Usuario 1.3: Umbrales personalizables

Descripción: Como agricultor, quiero definir el umbral mínimo de humedad, para que el sistema se adapte a diferentes cultivos.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Implementar la lógica para la configuración y validación de umbrales en el Código Maestro. (Fase 3: Código Avanzado) | Cristian | 5 | Pendiente |
| 1.3.2 | Documentar los umbrales óptimos para cada sensor (Investigación teórica). | Pool | 4 | Pendiente |
| 1.3.3 | Crear una función de reseteo o ajuste manual de los umbrales | Erick | 4 | Pendiente |

Sprint 2

## Historia de Usuario 2.1: Riego automático por humedad

Descripción: Como agricultor, quiero que el riego se active sólo cuando la humedad esté baja, para ahorrar agua.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Investigar y adquirir los actuadores de control ambiental (Bomba de riego, Ventilador, Calefactor). (Fase 1: Investigación) | Pool | 5 | Pendiente |
| 2.1.2 | Programar y probar el control del Aspersor/Bomba (comandos 'i', 'j') en Tinkercad (Código Esclavo). (Fase 2: Tinkercad) | Victor | 8 | Pendiente |
| 2.1.3 | Realizar pruebas de integración del riego en campo con la maqueta física. (Fase 5: Pruebas) | Erick | 10 | Pendiente |

Sprint 3

## Historia de Usuario 3.1: Programación horaria

Descripción:  Como agricultor, quiero programar horarios de riego para complementar el modo automático.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Investigar y adquirir el sensor de temperatura (LM35/DHT). (Fase 1: Investigación) | Cristian | 3 | Pendiente |
| 3.1.2 | Realizar las pruebas unitarias de lectura del sensor de temperatura. | Victor | 2 | Pendiente |
| 3.1.3 | Crear la función de conversión de datos (voltaje a Celsius/Fahrenheit). | Erick | 2 | Pendiente |

Sprint 4

## Historia de Usuario 4.1: Ventilacion automatica

Descripción:  Como agricultor, quiero poder activar la bomba manualmente, para casos de emergencia.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Investigar y adquirir componentes de control de movimiento de puerta (Motor DC, Driver L298N). | Pool | 3 | Pendiente |
| 4.1.2 | Programar y probar el control del Ventilador (comandos 'g', 'h') en Tinkercad (Esclavo). | Victor | 5 | Pendiente |
| 4.1.3 | Realizar pruebas de campo de la ventilación/calefacción en la maqueta. | Erick | 4 | Pendiente |

## Historia de Usuario 4.2: Calefacción automática

Descripción:  Como agricultor, quiero ver la temperatura en pantalla, para controlar el ambiente del invernadero.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Investigar y adquirir el Calefactor y sus componentes de control. | Pool | 4 | Pendiente |
| 3.1.2 | Programar y probar el control del Calefactor (comandos 'k', 'l') en Tinkercad (Esclavo). | Victor | 6 | Pendiente |
| 3.1.3 | Programar y probar el control del Motor de Puerta (comandos 'e', 'f') y sus delays en Tinkercad (Esclavo). | Cristian | 5 | Pendiente |
| 3.1.4 | Realizar pruebas de estrés del calefactor (simulación de fallas de temperatura). | Erick | 6 | Pendiente |

Sprint 5

## Historia de Usuario 5.1: Operación 24/7

Descripción:  Como agricultor, quiero recibir una alerta cuando la temperatura salga del rango óptimo, para actuar rápido.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Revisar e integrar el código final y pulir los delays para la implementación real. | Victor | 3 | Pendiente |
| 5.1.2 | Cargar el código final y probar el encendido de los Arduinos en la maqueta. | Erick | 6 | Pendiente |
| 5.1.3 | Realizar pruebas de operación 24/7 y simulación de fallos (estabilidad, reinicios). | Victor | 5 | Pendiente |

## Historia de Usuario 5.2: Respaldo de energía

Descripción:  Como agricultor, quiero que el sistema guarde los registros de temperatura, para planificar la producción.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Investigar y adquirir la batería de respaldo y el módulo de carga. | Pool | 8 | Pendiente |
| 5.2.2 | Implementar y probar el sistema de respaldo de energía. | Victor | 8 | Pendiente |
| 5.2.3 | Programar la lógica de apagado seguro en caso de batería baja (Maestro). | Erick | 6 | Pendiente |

Sprint 6

## Historia de Usuario 6.1: Maqueta y Montaje

Descripción:  Como agricultor, quiero que los ventiladores se activen cuando la temperatura suba demasiado, para proteger mis cultivos.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Investigar y adquirir los ventiladores | Pool | 5 | Pendiente |
| 4.1.2 | Conectar los ventiladores al sistema Arduino | Victor | 8 | Pendiente |
| 4.1.3 | Programar la lógica para activar y desactivar los ventiladores | Erick | 10 | Pendiente |
| 4.1.4 | Realizar pruebas de campo con los ventiladores | Victor | 8 | Pendiente |

## Historia de Usuario 4.2: Calefacción automática

Descripción: Como agricultor, quiero que los calefactores se activen cuando haga frío, para evitar daños a las plantas.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Investigar y adquirir los calefactores | Pool | 5 | Pendiente |
| 4.2.2 | Conectar los calefactores al sistema Arduino | Victor | 8 | Pendiente |
| 4.2.3 | Programar la lógica para activar y desactivar los calefactores | Erick | 10 | Pendiente |
| 4.2.4 | Realizar pruebas en ambiente controlado | Victor | 8 | Pendiente |

## Historia de Usuario 5.1: Operación 24/7

Descripción: Como agricultor, quiero que el sistema funcione continuamente, para no perder control de cultivos.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Implementar un sistema de reinicio automático en caso de fallos menores | Erick | 10 | Pendiente |
| 5.1.2 | Realizar pruebas de laboratorio simulando fallos | Victor | 8 | Pendiente |

## Historia de Usuario 5.2: Respaldo de energía

Descripción: Como agricultor, quiero que el sistema funcione con batería de respaldo, para evitar interrupciones en caso de corte eléctrico.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Investigar y adquirir la batería de respaldo (al menos 2 horas de autonomía) | Pool | 8 | Pendiente |
| 5.2.2 | Conectar e integrar la batería de respaldo al sistema | Victor | 8 | Pendiente |
| 5.2.3 | Crear manual sobre la batería y su funcionamiento | Cristian | 5 | Pendiente |

## Historia de Usuario 5.3: Autodiagnóstico

Descripción: Como agricultor, quiero que el sistema detecte fallos internos, para anticipar problemas.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Implementar un registro de errores internos | Victor | 7 | Pendiente |
| 5.3.2 | Programar notificaciones visuales para el agricultor | Erick | 7 | Pendiente |

## Historia de Usuario 6.1: Componentes de bajo costo

Descripción:  Como agricultor, quiero que el sistema use sensores accesibles, para que sea económico de instalar.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Investigar proveedores locales y online para componentes | Pool | 5 | Pendiente |
| 6.1.2 | Verificar precios y asegurar que el costo total esté dentro de lo posible | Pool | 4 | Pendiente |

## Historia de Usuario 6.2: Fácil mantenimiento

Descripción: Como agricultor, quiero que el sistema tenga piezas modulares, para reemplazar solo lo dañado.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Definir los módulos del sistema (sensores, batería, actuadores) | Victor | 6 | Pendiente |
| 6.2.2 | Etiquetar físicamente los componentes y usar cableado codificado por color | Erick | 8 | Pendiente |

## Historia de Usuario 6.3: Guía de mantenimiento

Descripción: Como agricultor, quiero un manual de mantenimiento simple, para reparar el sistema sin ayuda externa.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Redactar el manual de mantenimiento en español con fotos | Cristian | 8 | Pendiente |
| 6.3.2 | Incluir un plan de mantenimiento y tabla de fallas comunes | Cristian | 5 | Pendiente |
| 6.3.3 | Realizar pruebas con usuarios para validar el manual | Cristian | 4 | Pendiente |
| 6.3.4 | Entregar versión final en PDF e impresa | Cristian | 2 | Pendiente |

## Historia de Usuario 7.1: Calibración de sensores

Descripción: Como agricultor, quiero poder calibrar los sensores, para asegurar mediciones correctas.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Desarrollar la funcionalidad de calibración de sensores | Erick | 8 | Pendiente |
| 7.1.2 | Implementar un registro de la fecha de la última calibración | Erick | 5 | Pendiente |
| 7.1.3 | Realizar ensayos de calibración con materiales de referencia | Victor | 6 | Pendiente |

## Historia de Usuario 7.2:Alertas de desviación

Descripción: Como agricultor, quiero que el sistema me avise si un sensor muestra valores anormales, para revisarlo.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Programar la lógica para detectar desviaciones en la lectura | Erick | 8 | Pendiente |
| 7.1.2 | Implementar el sistema de alertas visuales para desviaciones | Cristian | 5 | Pendiente |
| 7.1.3 | Realizar simulaciones de desconexión y ruidos en los sensores | Victor | 6 | Pendiente |

# 3. Total de Esfuerzo Estimado

| Función | Responsable | Horas Totales |
| --- | --- | --- |
| Integración de Hardware | Victor | 85 |
| Programación y Lógica | Erick | 88 |
| Diseño y Documentación | Cristian | 48 |
| Investigación y Adquisición | Pool | 37 |
| Total General |  | 258 |

Este Sprint Backlog será actualizado diariamente durante las reuniones de seguimiento del equipo refleja el avance del desarrollo y posibles ajustes en la planificación.